«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер проекта

____________________ ФИО

«___» _________ 202_ года

ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ

название продукта

населенный пункт – 202_

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

| ВЕРСИЯ | ДАТА | ФИО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01.02.2020 | Иванов А.Я. | Создание |

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	2

СОДЕРЖАНИЕ	3

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4

1. ОБЪЕКТ ТЕСТИРОВАНИЯ	5

2. ЦЕЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ	5

2.1. Границы Системы	5

2.2. Компоненты, которые будут проверены	5

2.3. Компоненты, которые не планируется проверять	5

2.4. Виды тестирования, которые будут применены и их приоритетность	5

2.5. Виды тестирования, которые не планируется применять	6

3. КРИТЕРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ	6

4. АНАЛИЗ РИСКОВ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ	7

5. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ	8

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ	8

7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ	8

8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ	9

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ТЕРМИН | ПОЛНАЯ ФОРМА |
| --- | --- |
| Система | название продукта |
| ТЗ | техническое задание |
| ПК | персональный компьютер |

1. ОБЪЕКТ ТЕСТИРОВАНИЯ

Проверяется название продукта (далее - Система) на соответствие утвержденному техническому заданию (далее - ТЗ).

2. ЦЕЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

Целью проведения тестирования является проверка работоспособности и соответсвие название продукта требованиям ТЗ.

2.1. Границы Системы

Система включает:

- графический интерфейс пользователя (web);

- интерфейс жестов (mobile);

- программный интерфейс приложения;

- база данных.

2.2. Компоненты, которые будут проверены

Планируется, используя графический интерфейс пользователя,  проверить следующие компоненты:

- регистрация нового кабинета;

- аутентификация (вход в кабинет);

- удаление кабинета.

2.3. Компоненты, которые не планируется проверять

Не планируется проверять следующие компоненты:

- программный интерфейс приложения;

- база данных.

2.4. Виды тестирования, которые будут применены и их приоритетность

Будут применены следующие виды тестирования:

- приоритет 1:

  - функциональное тестирование;

  - тестирование защищенности;

  - проверка орфографии.

- приоритет 2:

  - тестирование верстки;

  - кроссбраузерное тестирование;

  - кроссплатформенное тестирование;

  - тестирование адаптивности.

- приоритет 3:

  - валидация html, css;

  - проверка метатегов.

2.5. Виды тестирования, которые не планируется применять

Не будет протестировано:

- производительность и нагрузка;

- удобство использования;

- доступность;

- локализация;

- логирование;

- лицензирование.

2.6. Приоритет функциональности

В таблице 1 представлена приоритетность тестирования компонент.

Таблица 1 – Приоритет функциональности

| № | Функциональность | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация нового кабинета | критический |
| 2 | Аутентификация | критический |
| 3 | Удаление кабинета | не обязательный |

3. КРИТЕРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

Критерий покрытия:

- все требования для функциональности с приоритетом «КРИТИЧЕСКИЙ».

Критерий начала тестирования:

- необходимая тестовая документация составлена;

- тестовое окружение и конфигурационные (тестовые) файлы созданы;

- необходимые человеческие ресурсы и оборудование доступны;

- дымовое тестирование пройдено.

Критерий окончания тестирования:

- все запланированные тесты выполнены;

- все исправленные дефекты проверены;

- отсутствуют не исправленные дефекты с уровнем серьезности «БЛОКИРУЮЩИЙ» или «КРИТИЧЕСКИЙ»;

- количество не исправленных дефектов с уровнем серьезности «ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ» составляет не более 10%;

- невыполненные пункты плана, такие как неудачный прогон некоторого набора тестов из-за неисправности оборудования, задокументированы.

Критерий приостановки и возобновления тестирования:

- при обнаружении дефекта с уровнем серьезности «БЛОКИРУЮЩИЙ» или «КРИТИЧЕСКИЙ» дефект документриуется, тестирование компонента прекращается до тех пор, пока обнаруженный дефект не будет устранен.

Критерий прохождения теста:

- отметка «да» - в случае получения позитивного результата прохождения теста (фактический результат соответствует ожидаемому);

- отметка «нет» - в случае получения отрицательного результата прохождения теста (фактический результат не соответствует ожидаемому);

- отметка «блокирован» - в случае невозможности прохождения теста (тест невозможно воспроизвести).

4. АНАЛИЗ РИСКОВ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ

Риски, которые могут возникнуть в процессе тестирования, приведены в таблице 2. Методы смягчения риска приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Риски в процессе тестирования

| № | Название риска | Вероятность | Влияние | Приоритет (вероятность Х влияние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушен срок передачи проекта на тестирование | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Сокращение времени на тестирование | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Отказ электричества | 1 | 2 | 2 |

Таблица 3 – Методы смягчения риска

| № | Название риска | Метод смягчения риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушен срок передачи проекта на тестирование | Уточнить новый срок, пересмотреть объем и виды тестирования. Контролировать риск каждый день, пока его статус не будет закрыт. |
| 2 | Сокращение времени на тестирование | Для функциональности с приоритетом «КРИТИЧЕСКИЙ» применить виды тестирования с приоритетом 1, 2; провести позитивные и негативные проверки. Для функциональности с приоритетом «НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ» применить виды тестирования с приоритетом 1; провести позитивные проверки. |
| 3 | Отказ электричества | Принять и контролировать риск. |

5. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

В таблицах 4, 5 представлена оценка трудозатрат и потребность в человеческих ресурсах.

Таблица 4 – Оценка трудозатрат на стадию тестирования

| № | Уровень | Вес уровня, балл | Количество функциональных точек | Всего (вес уровня Х кол.точек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сложный | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Средний | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Простой | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Всего баллов, (р1 + р2 + р3) |  |  | 9 |
| 5 | Стоимость одного балла, человеко-часов |  |  | 5 |
| 6 | Общее расчетное усилие, человеко-часов (р4 х р5) |  |  | 45 |

Таблица 5 – Общая оценка трудозатрат на тестирование Системы

| Задача | Роль | Количество, человеко-часов |
| --- | --- | --- |
| Анализ требований | тест-аналитик | 16 |
| Создание плана тестирования | тест-менеджер | 8 |
| Создание тестовых сценариев | тест-дизайнер | 24 |
| Создание автотестов | тест-автоматизатор | 34 |
| Проведение тестирования | тестировщик | 45 |
| Создание отчета о результатах тестирования | тест-менеджер | 8 |
| ВСЕГО |  | 135 |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Основные требования к рабочему месту:

- ПК с операционной системой Windows 10 – 1 шт.;

- разрешение дисплея 1920 х 1080 – 2 шт.;

- браузер Chrome 77 или выше;

- смартфон с операционной системой Android 12 – 1 шт.;

- доступ к тестовому окружению и сети Интернет.

7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

В таблице 6 приведен график реализации тестирования Системы.истемы.

Таблица 6 – График реализации

| Задача | Дата начала | Дата окончания | Количество, человеко-часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ требований | 01.02.2020 | 03.02.2020 | 16 |
| Создание плана тестирования | 01.02.2020 | 04.02.2020 | 8 |
| Создание тестовых сценариев | 08.02.2020 | 12.02.2020 | 24 |
| Создание автотестов | 10.02.2020 | 19.02.2020 | 34 |
| Проведение тестирования | 15.02.2020 | 25.02.2020 | 45 |
| Создание отчета о результатах тестирования | 26.02.2020 | 26.02.2020 | 8 |
| ВСЕГО |  |  | 135 |

8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ

Документация на порядок проведения тестирования и регистрацию результатов включает:

- до начала тестирования – требования, план тестирования, тестовые сценарии, матрица трассировки требований;

- во время тестирования – тестовые сценарии (уточнение, дополнение), баг-репорты;

- после окончания тестирования – отчет о результатах тестирования.